Manufacturing UAT Master Evidence Report

สรุปทุก MU/case จาก source workbook เดิม พร้อมสถานะจากหลักฐานทดสอบจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Environment: UAT / DB11 | Date: 2026-04-06

หมายเหตุสำคัญ: รายงานฉบับนี้ยึดเฉพาะหลักฐานที่มีอยู่จริงในระบบและไฟล์รายงานปัจจุบันเท่านั้น เคสที่ยังไม่มี rerun พร้อมภาพจริงจะถูกระบุเป็น Not closed อย่างชัดเจน ไม่ overclaim.

# 1. Coverage Summary

Total MU groups: 14
Total cases: 51
Passed: 15
Passed with note: 3
Not closed: 33

Summary by MU

| MU | Title | Cases | Passed | Not closed / pending |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MU01 | ตรวจ On Hand / Forecast / Replenishment | 3 | 1 | 2 |
| MU02 | สร้าง MO เองและเช็กความพร้อมวัตถุดิบ | 3 | 0 | 3 |
| MU03 | Transfer Plastic และ Backorder | 3 | 0 | 3 |
| MU04 | Transfer Pharma และ Backorder | 3 | 1 | 2 |
| MU05 | MTO จาก Sales Order | 3 | 1 | 2 |
| MU06 | MTS / Reordering Rule / Min-Max | 3 | 1 | 2 |
| MU07 | ปิดงานผลิต / MO Backorder / Recovery | 4 | 2 | 2 |
| MU08 | Scrap / ของเหลือ / คลังลอย | 3 | 1 | 2 |
| MU09 | Mold / Workcenter / Shopfloor | 3 | 2 | 1 |
| MU10 | Reports / Stock Movement / BOM vs Actual / UoM | 4 | 0 | 4 |
| MU11 | GMP Shop Floor - ทุก Scenario หน้างาน | 5 | 1 | 4 |
| MU12 | ปิด MO ไปแล้ว แก้ไขยังไง / Unbuild / Reverse Flow | 4 | 0 | 4 |
| MU13 | UoM - เปลี่ยนหน่วยซื้อ / หน่วยใช้ / หน่วยใน BoM | 3 | 0 | 3 |
| MU14 | Mold / GMP Shop Floor / Recovery | 7 | 5 | 2 |

# MU01 - ตรวจ On Hand / Forecast / Replenishment

Objective: ให้ planner และคลังเช็กสต็อกจริง, forecasted stock และรายการเติมของก่อนเริ่มผลิตได้อย่างถูกต้อง
Coverage: On Hand, Forecast, Replenishment, shortage review, สินค้าพร้อม/ไม่พร้อม

## MU01-01 - เช็ก On Hand และ Forecast ของ FG ก่อนวางแผนผลิต

| Case ID | MU01-01 |
| --- | --- |
| Scenario | เช็ก On Hand และ Forecast ของ FG ก่อนวางแผนผลิต |
| Role | Planner / คลัง |
| Menu Path | Inventory > Products > Products > เปิดสินค้า FG > On Hand / Forecasted |
| Pre-condition | มีสินค้า FG ตัวอย่าง เช่น FG-PNC-TH-01001 และมี stock อย่างน้อย 1 warehouse |
| Test Data | Product = FG-PNC-TH-01001, Warehouse = GMP |
| Expected Result | ผู้ใช้ต้องเห็นความต่างระหว่าง On Hand, Reserved, Forecasted ได้ และตอบได้ว่าสินค้าพร้อมขาย/พร้อมผลิตหรือไม่ |
| Fix / Recovery | ถ้าเลขไม่ตรง ให้กด Product Moves และตรวจ stock move ล่าสุด, lot/location และ draft transfer ที่ยังไม่ done |
| Current Status | Passed (UAT) |
| Evidence Note | ทดสอบจริงบน UAT: เปิด Product, ตรวจ On Hand และ Forecasted report ของ FG-PNC-TH-01001 ได้ครบตาม flow review |
| Evidence Files | reports/manu_uat_20260406_mu01_mu04_images/MU01_01_inventory_overview.png reports/manu_uat_20260406_mu01_mu04_images/MU01_01_product_search.png reports/manu_uat_20260406_mu01_mu04_images/MU01_01_product_form.png reports/manu_uat_20260406_mu01_mu04_images/MU01_01_forecast_report.png |

### Detailed Test Steps

1) เปิดเมนู Inventory > Products > Products

2) ค้นหาสินค้า FG-PNC-TH-01001 แล้วกดเปิดฟอร์มสินค้า

3) ดูค่า On Hand ว่ามี stock ปัจจุบันอยู่เท่าไร

4) กด smart button Forecasted หรือเปิดเมนู Forecasted Report

5) ตรวจว่ามี incoming / outgoing / manufacturing demand อะไรผูกอยู่บ้าง

6) จดตัวเลข On Hand, Free to Use และ Forecasted เพื่อนำไปคุยกับ planner

### Screenshot Evidence

MU01_01_inventory_overview.png

MU01_01_product_search.png

MU01_01_product_form.png

MU01_01_forecast_report.png

## MU01-02 - เช็ก Replenishment ว่ามีรายการตกหล่นหรือวัตถุดิบขาดหรือไม่

| Case ID | MU01-02 |
| --- | --- |
| Scenario | เช็ก Replenishment ว่ามีรายการตกหล่นหรือวัตถุดิบขาดหรือไม่ |
| Role | Planner / MRP |
| Menu Path | Inventory > Operations > Replenishment |
| Pre-condition | มีสินค้าและ orderpoint จริงในระบบ เช่น FG-PSS-TH-01005 หรือ FG-PNC-TH-01001 |
| Test Data | Warehouse = GMP, Product = FG-PSS-TH-01005 |
| Expected Result | ผู้ใช้ต้องตอบได้ว่าระบบจะเติมของโดย route ไหน และ shortage เกิดที่จุดไหนของ chain |
| Fix / Recovery | ถ้าไม่ขึ้นใน Replenishment ให้ตรวจ orderpoint, route บนสินค้า, warehouse และ stock forecast |
| Current Status | Passed with note (UAT) |
| Evidence Note | ทดสอบจริงบน UAT: เปิด Replenishment และ review route/product สำหรับ FG-PSS-TH-01005 ได้จริง แต่รอบนี้ไม่ได้กด trigger procurement ใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างเอกสารทับข้อมูลจริง |
| Evidence Files | reports/manu_uat_20260406_mu01_mu04_images/MU01_02_replenishment_fg_pss.png reports/manu_uat_20260406_mu01_mu04_images/MU01_02_product_route_fg_pss.png |

### Detailed Test Steps

1) เปิดเมนู Inventory > Operations > Replenishment

2) Filter เฉพาะ Warehouse = GMP

3) ค้นหาสินค้า FG-PSS-TH-01005

4) ตรวจค่า Forecasted, Min, Max และ Route ที่ใช้เติมของ

5) ถ้ามี shortage ให้เปิดเอกสารสินค้าและ BOM เพื่อดูว่าขาดที่ FG, Semi หรือ RM

6) ถ้ามีปุ่ม Order Once / Replenish ให้กดตามสิทธิ์และตรวจว่าระบบสร้าง procurement ต่อได้

### Screenshot Evidence

MU01_02_replenishment_fg_pss.png

MU01_02_product_route_fg_pss.png

## MU01-03 - เช็กว่ารายการที่เติมของแล้วสร้างเอกสารถูกหรือไม่

| Case ID | MU01-03 |
| --- | --- |
| Scenario | เช็กว่ารายการที่เติมของแล้วสร้างเอกสารถูกหรือไม่ |
| Role | Planner / Accounting Review |
| Menu Path | Inventory > Operations > Replenishment > เปิดเอกสารที่ระบบสร้าง |
| Pre-condition | มีรายการ Replenishment ที่สร้างเอกสารแล้ว หรือทำต่อจากเคส MU01-02 |
| Test Data | ใช้รายการที่ระบบสร้างจาก FG-PNC-TH-01001 หรือ FG-PSS-TH-01005 |
| Expected Result | เอกสารปลายทางต้องตรง route/rule ที่ตั้งไว้ และ user อธิบายได้ว่าทำไมระบบสร้างเอกสารชนิดนั้น |
| Fix / Recovery | ถ้าเอกสารผิดฝั่ง ให้ย้อนตรวจ route ที่สินค้า, orderpoint route และ rule sequence |
| Current Status | Passed with note (UAT) |
| Evidence Note | ทดสอบจริงบน UAT: trace เอกสารปลายทางฝั่ง Manufacturing Pharma ของ FG-PNC-TH-01001 ได้จริงจาก MO ตัวอย่างที่มีอยู่แล้วในระบบ แต่ไม่ได้ยิง replenishment ใหม่ในรอบนี้ |
| Evidence Files | reports/manu_uat_20260406_mu01_mu04_images/MU01_03_mo_created_fg_pnc.png |

### Detailed Test Steps

1) เปิดรายการ Replenishment ที่เพิ่ง trigger

2) เปิดเอกสารปลายทาง เช่น MO, Transfer หรือ RFQ

3) ตรวจ Operation Type ว่าถูกฝั่ง Pharma / Plastic / Buy

4) ตรวจ source/destination location ของ move ว่าตรงตาม flow ที่ออกแบบไว้

5) ตรวจว่า origin และ procurement group ถูก propagate มาถูกใบงาน

### Screenshot Evidence

MU01_03_mo_created_fg_pnc.png

# MU02 - สร้าง MO เองและเช็กความพร้อมวัตถุดิบ

Objective: ให้ฝ่ายผลิตและ planner เปิด MO manual, ตรวจ material availability และแยกกรณีของครบ / ของขาดได้
Coverage: Manual MO, component reservation, material availability, raw move review

## MU02-01 - เปิด MO manual กรณีวัตถุดิบครบ

| Case ID | MU02-01 |
| --- | --- |
| Scenario | เปิด MO manual กรณีวัตถุดิบครบ |
| Role | Planner / Production User |
| Menu Path | Manufacturing > Operations > Manufacturing Orders |
| Pre-condition | สินค้าและ BOM พร้อมใช้งาน และ RM/Semi ที่ต้องใช้มี stock เพียงพอ |
| Test Data | Product ตัวอย่าง = SM-PLS-UP-01001 หรือ FG-PNC-TH-01001 |
| Expected Result | MO ต้อง confirm ได้ทันที, raw material reserve ครบ และไม่มี shortage warning |
| Fix / Recovery | ถ้า reserve ไม่ครบ ให้เช็ก stock by location, lot, owner และ route ของวัตถุดิบ |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิดเมนู Manufacturing > Operations > Manufacturing Orders

2) กด New

3) เลือก Product, BOM และ Quantity

4) ตรวจ Operation Type ว่าเป็นฝั่งที่ถูกต้อง

5) กด Confirm

6) ตรวจแท็บ Components ว่าขึ้น Available หรือ Reserved ครบทุกบรรทัด

7) เปิด Raw Moves และจดจำนวนที่ระบบจองให้

## MU02-02 - เปิด MO manual กรณีมีของบางส่วน

| Case ID | MU02-02 |
| --- | --- |
| Scenario | เปิด MO manual กรณีมีของบางส่วน |
| Role | Planner / Production User |
| Menu Path | Manufacturing > Operations > Manufacturing Orders |
| Pre-condition | มีบาง component เพียงพอ แต่มีอย่างน้อย 1 รายการที่ไม่พอ |
| Test Data | ใช้สินค้าเดียวกับ MU02-01 แต่ปรับ stock ให้มี shortage 1 รายการ |
| Expected Result | ระบบต้องแยก component ที่พร้อมกับที่ไม่พร้อมได้ชัดเจน และ user ต้องรู้ว่าต้องไปแก้ที่ component ตัวใด |
| Fix / Recovery | ถ้าทุกบรรทัดขึ้นผิดสถานะ ให้ตรวจ BOM line UoM, warehouse และ source location ของ rule |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด MO ใหม่ด้วยสินค้าเดียวกับ baseline

2) กด Confirm

3) ตรวจ Components ว่ามีบางบรรทัด Available/Reserved และบางบรรทัด Waiting

4) เปิด Forecasted ของ component ที่ขาด

5) ตัดสินใจว่าจะรอซื้อ, trigger replenishment หรือใช้ stock float/stock อื่น

## MU02-03 - ตรวจการเบิกของเข้าคลังลอย / staging ของแต่ละแผนก

| Case ID | MU02-03 |
| --- | --- |
| Scenario | ตรวจการเบิกของเข้าคลังลอย / staging ของแต่ละแผนก |
| Role | Production Plastic / Production Pharma / Warehouse |
| Menu Path | MO > Components / smart button Transfers |
| Pre-condition | มี MO ที่ confirm แล้วและมี route transfer ของ Semi/Raw อยู่จริง |
| Test Data | MO ฝั่ง Plastic หรือ Pharma ที่มี component ต้องโอนเข้าคลังลอย |
| Expected Result | ผู้ใช้งานต้องแยก flow การเบิกของของแต่ละแผนกได้ และรู้ว่า transfer นี้เป็นของ Plastic หรือ Pharma |
| Fix / Recovery | ถ้า transfer ไม่ถูกสร้าง ให้ย้อนดู route Auto Transfer Semi และ rule source/destination |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด MO ที่ confirm แล้ว

2) กด smart button Transfers หรือดู component move ที่สร้าง transfer

3) แยกให้ได้ว่างานนี้ใช้ Transfer Plastic หรือ Transfer Pharma

4) เปิด transfer แล้วตรวจ source/destination ว่ามาจาก stock หรือ semi และปลายทางเป็นคลังลอย/staging

5) ตอบให้ได้ว่าแผนกไหนเป็นคนทำเอกสารนี้ และทำก่อนหรือหลัง Work Order

# MU03 - Transfer Plastic และ Backorder

Objective: ให้คลังและฝ่ายผลิตรู้ผลของการกด Create Backorder / No Backorder ในเอกสาร Transfer Plastic
Coverage: Internal transfer plastic, partial done, backorder, no backorder, recovery

## MU03-01 - Transfer Plastic กรณีโอนของครบ

| Case ID | MU03-01 |
| --- | --- |
| Scenario | Transfer Plastic กรณีโอนของครบ |
| Role | Warehouse / Plastic |
| Menu Path | Inventory > Operations > Transfers > Operation Type = Transfer Plastic |
| Pre-condition | มีเอกสาร Transfer Plastic draft/ready ที่มี stock พร้อมครบ |
| Test Data | Transfer Plastic ที่ผูกจาก MO จริง หรือสร้าง manual เพื่อทดสอบ |
| Expected Result | เอกสาร done ใบเดียว ไม่มี backorder และ stock ย้ายไป location ปลายทางครบ |
| Fix / Recovery | ถ้ายังถาม backorder แปลว่า done qty ไม่ครบหรือมีบรรทัดตกหล่น ให้ตรวจ move line ทุกบรรทัด |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิดเมนู Transfers และ filter Operation Type = Transfer Plastic

2) เปิดเอกสารที่พร้อมทำงาน

3) ใส่ Done Qty เท่ากับ Demand ทุกบรรทัด

4) กด Validate

5) ตรวจว่าเอกสารปิด done โดยไม่ถาม backorder

## MU03-02 - Transfer Plastic กรณีของมาไม่ครบและเลือก Create Backorder

| Case ID | MU03-02 |
| --- | --- |
| Scenario | Transfer Plastic กรณีของมาไม่ครบและเลือก Create Backorder |
| Role | Warehouse / Plastic |
| Menu Path | Inventory > Operations > Transfers > Validate partial |
| Pre-condition | มี transfer ที่ต้องการ 100 แต่มีของพร้อมจริงน้อยกว่า |
| Test Data | ตั้ง Done Qty บางบรรทัดต่ำกว่าความต้องการ |
| Expected Result | เอกสารเดิมต้อง done เฉพาะที่โอนได้จริง และระบบสร้าง backorder ใหม่สำหรับค้างโอน |
| Fix / Recovery | ถ้าไม่สร้าง backorder ให้ตรวจ Operation Type ว่าตั้ง Create Backorder = Ask/Always หรือไม่ |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิดเอกสาร Transfer Plastic

2) ใส่ Done Qty เฉพาะจำนวนที่หยิบได้จริง

3) กด Validate

4) เมื่อ popup ถาม backorder ให้เลือก Create Backorder

5) เปิดเอกสารเดิมและเอกสาร backorder ใหม่เพื่อตรวจ remaining qty

## MU03-03 - Transfer Plastic กรณีกด No Backorder ผิด แล้วกู้กลับ

| Case ID | MU03-03 |
| --- | --- |
| Scenario | Transfer Plastic กรณีกด No Backorder ผิด แล้วกู้กลับ |
| Role | Warehouse / Plastic |
| Menu Path | Inventory > Operations > Transfers > Done transfer |
| Pre-condition | ใช้เคส partial เช่น MU03-02 แต่ตั้งใจเลือก No Backorder |
| Test Data | Done Qty น้อยกว่าความต้องการ และ Operation Type = Ask Backorder |
| Expected Result | ถ้า user กด No Backorder ผิด ระบบต้องให้กด Create Backorder ย้อนกลับได้ และเมื่อสร้างแล้วปุ่มต้องหาย |
| Fix / Recovery | ถ้าปุ่มไม่ขึ้น ให้ตรวจว่ามี remaining qty จริง, operation type เป็น Ask และเอกสารยังไม่มี backorder มาก่อน |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด Transfer Plastic ที่ partial

2) กด Validate

3) เมื่อ popup ถาม backorder ให้เลือก No Backorder

4) เปิดเอกสารที่ done แล้วอีกครั้ง

5) ตรวจว่าปุ่ม Create Backorder แสดงขึ้นหรือไม่

6) กดปุ่ม Create Backorder

7) เปิดเอกสาร backorder ที่ระบบสร้างขึ้นใหม่

# MU04 - Transfer Pharma และ Backorder

Objective: ให้ผู้ใช้ฝั่งยาเข้าใจการโอนของ partial และผลของการเลือก backorder/no backorder
Coverage: Transfer Pharma, partial transfer, recovery path

## MU04-01 - Transfer Pharma กรณีโอนครบ

| Case ID | MU04-01 |
| --- | --- |
| Scenario | Transfer Pharma กรณีโอนครบ |
| Role | Warehouse / Pharma |
| Menu Path | Inventory > Operations > Transfers > Operation Type = Transfer Pharma |
| Pre-condition | มีเอกสาร Transfer Pharma ที่พร้อมและ stock ครบ |
| Test Data | Transfer Pharma จาก MO ฝั่งยา |
| Expected Result | เอกสาร done ได้ทันที ไม่มีค้าง backorder |
| Fix / Recovery | ถ้า validate ไม่ผ่าน ให้ดู lot requirement หรือ stock location ต้นทาง |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด transfer ฝั่ง Pharma

2) ใส่ Done Qty ครบตาม Demand

3) กด Validate

4) ตรวจ source/destination location และ lot/serial ถ้ามี

## MU04-02 - Transfer Pharma partial แล้วเลือก Create Backorder

| Case ID | MU04-02 |
| --- | --- |
| Scenario | Transfer Pharma partial แล้วเลือก Create Backorder |
| Role | Warehouse / Pharma |
| Menu Path | Inventory > Operations > Transfers |
| Pre-condition | มี transfer pharma ที่โอนไม่ครบจริง |
| Test Data | Done Qty ต่ำกว่าความต้องการอย่างน้อย 1 บรรทัด |
| Expected Result | เอกสารเดิม done บางส่วน และมี backorder ใหม่สำหรับยอดค้าง |
| Fix / Recovery | ถ้าเอกสารใหม่ไม่เกิด ให้ตรวจ create_backorder policy ของ operation type |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด transfer

2) ใส่ Done Qty ตามที่มีจริง

3) กด Validate

4) เลือก Create Backorder

5) เปิด backorder ที่สร้างและเช็ก remaining qty

## MU04-03 - Transfer Pharma partial แล้วกด No Backorder จากนั้นกู้กลับ

| Case ID | MU04-03 |
| --- | --- |
| Scenario | Transfer Pharma partial แล้วกด No Backorder จากนั้นกู้กลับ |
| Role | Warehouse / Pharma |
| Menu Path | Inventory > Operations > Transfers > done transfer |
| Pre-condition | ตั้งใจสร้างเคส partial transfer pharma |
| Test Data | เหมือน MU04-02 แต่เลือก No Backorder |
| Expected Result | ระบบกู้ backorder ได้จากเอกสารเดิม และหลังสร้างแล้วปุ่ม recovery ต้องไม่แสดงซ้ำ |
| Fix / Recovery | ถ้า recovery ใช้ไม่ได้ ให้เช็ก custom module และเงื่อนไข remaining qty |
| Current Status | Passed (UAT) |
| Evidence Note | ทดสอบจริงบน UAT: Transfer Pharma partial แล้วเลือก No Backorder จากนั้นสร้าง late backorder กลับได้ |
| Evidence Files | reports\late_backorder_recovery_uat_test_20260403_final.json |

### Detailed Test Steps

1) ทำ partial transfer

2) ตอน popup ให้เลือก No Backorder

3) เปิดเอกสารที่ done

4) ตรวจว่ามีปุ่ม Create Backorder บนเอกสาร

5) กดปุ่มและเปิด backorder ที่สร้างใหม่

# MU05 - MTO จาก Sales Order

Objective: ให้ทีมขายและ MRP เข้าใจว่า SO แบบ MTO เริ่ม demand อย่างไรและแตกเอกสารอะไรบ้าง
Coverage: SO confirm, auto MO, shortage handling, priority MTO

## MU05-01 - SO ต่างประเทศ MTO กรณีวัตถุดิบครบ

| Case ID | MU05-01 |
| --- | --- |
| Scenario | SO ต่างประเทศ MTO กรณีวัตถุดิบครบ |
| Role | Sales / Planner |
| Menu Path | Sales > Orders > Quotations > Confirm > trace MO |
| Pre-condition | FG ใช้ route MTO + Manufacture และ RM/Semi ที่ต้องใช้มี stock พร้อม |
| Test Data | Product ตัวอย่าง = FG-MTK-IL-01001 |
| Expected Result | SO confirm แล้วเกิด MO ตาม demand จากออเดอร์ และไม่ควรเกิด PO ถ้าของครบ |
| Fix / Recovery | ถ้าไม่เกิด MO ให้ตรวจ route MTO, BOM, manufacturing route และ stock policy ของสินค้า |
| Current Status | Passed (DB11) |
| Evidence Note | ทดสอบจริงจาก sales flow แบบ MTO แล้ว chain ไป MO, delivery, invoice จบ |
| Evidence Files | reports\db11_live_fullflow_20260330085840.json |

### Detailed Test Steps

1) เปิด Sales > Quotations แล้วสร้าง SO ใหม่

2) ใส่ลูกค้า, Product = FG-MTK-IL-01001, Qty ตาม test

3) กด Confirm

4) เปิด smart button Delivery / Manufacturing หรือเปิดเอกสารผ่าน origin

5) ตรวจว่าเกิด MO จาก SO จริง

6) เปิด Components และตรวจว่า reserve วัตถุดิบได้ครบ

## MU05-02 - SO ต่างประเทศ MTO กรณีวัตถุดิบขาดบางตัว

| Case ID | MU05-02 |
| --- | --- |
| Scenario | SO ต่างประเทศ MTO กรณีวัตถุดิบขาดบางตัว |
| Role | Sales / Planner / Purchase |
| Menu Path | Sales > Orders > Quotations > Confirm > trace shortage |
| Pre-condition | FG ใช้ route MTO แต่มี RM บางรายการไม่พอ และ RM route = Buy |
| Test Data | ใช้สินค้าเดียวกับ MU05-01 แต่ลด stock RM บางรายการ |
| Expected Result | ระบบต้องสร้าง MO จาก SO และแยกให้เห็นชัดว่ามี component ตัวไหนต้องซื้อ/เติมเพิ่ม |
| Fix / Recovery | ถ้าไม่ไป PO ให้ตรวจ Buy route, vendor, reordering policy และ company/warehouse บนสินค้า |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) สร้างและ Confirm SO

2) เปิด MO ที่ระบบสร้าง

3) ตรวจ Components ว่ามีรายการ Waiting/Not Available

4) เปิด component ที่ขาดแล้วดู route / vendor

5) ตรวจ procurement ว่าไป RFQ/PO หรือ Replenishment list หรือไม่

## MU05-03 - มีงาน MTS ค้างอยู่ แล้วมี MTO เร่งด่วนแทรก

| Case ID | MU05-03 |
| --- | --- |
| Scenario | มีงาน MTS ค้างอยู่ แล้วมี MTO เร่งด่วนแทรก |
| Role | Planner / Production Supervisor |
| Menu Path | Manufacturing > Operations > Manufacturing Orders / Work Orders |
| Pre-condition | มี MO ฝั่ง MTS ค้างอย่างน้อย 1 ใบ และมี SO ใหม่แบบ MTO |
| Test Data | ใช้ MTO ของ FG-MTK-IL-01001 เทียบกับ MTS ของ FG-PNC-TH-01001 |
| Expected Result | ทีมต้องมองเห็นงาน MTO แยกจาก MTS ชัดเจน และตัดสินใจจัดลำดับได้โดยไม่ทำ flow เดิมเสีย |
| Fix / Recovery | ถ้าข้อมูล priority ไม่ชัด ให้ใช้ manual priority / sequence / planned start time ตามนโยบายหน้างาน |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด MTS MO ที่กำลังรอผลิต/กำลังผลิต

2) สร้าง SO MTO ใหม่และกด Confirm

3) เปิด MO ใหม่ที่เกิดจาก SO

4) ตรวจ priority, source demand, raw move และการจองเครื่อง/วัตถุดิบ

5) บันทึกแนวทางการตัดสินใจว่าจะแทรกคิวหรือไม่

# MU06 - MTS / Reordering Rule / Min-Max

Objective: ให้ planner เข้าใจการเติม stock แบบ MTS และผลเมื่อ stock พอหรือไม่พอ
Coverage: orderpoint, replenish, no action, auto MO

## MU06-01 - MTS กรณี stock ต่ำกว่าเกณฑ์และระบบต้องสร้าง MO

| Case ID | MU06-01 |
| --- | --- |
| Scenario | MTS กรณี stock ต่ำกว่าเกณฑ์และระบบต้องสร้าง MO |
| Role | Planner |
| Menu Path | Inventory > Operations > Replenishment / Manufacturing > MO |
| Pre-condition | มี orderpoint สำหรับ FG เช่น FG-PNC-TH-01001 และ forecast ต่ำกว่าจุด trigger |
| Test Data | Product = FG-PNC-TH-01001, Orderpoint = GMP/Stock |
| Expected Result | ระบบต้องสร้าง MO ฝั่ง Manufacturing Pharma ตาม route ของสินค้า |
| Fix / Recovery | ถ้าไม่สร้าง MO ให้ตรวจ orderpoint, route บนสินค้า และ warehouse context |
| Current Status | Passed (DB11) |
| Evidence Note | ทดสอบจริงจาก Min/Max / orderpoint แล้วสร้าง MO เติม stock ได้ |
| Evidence Files | reports\db11_live_fullflow_20260330085840.json |

### Detailed Test Steps

1) เปิด Replenishment

2) ค้นหา FG-PNC-TH-01001

3) ตรวจว่า forecast ต่ำและมี action ให้เติมของ

4) กด Replenish หรือรันตาม process ที่ทีมใช้

5) เปิด MO ที่สร้างขึ้นใหม่

## MU06-02 - MTS กรณี stock ยังพอ ไม่ควรสร้างเอกสารเพิ่ม

| Case ID | MU06-02 |
| --- | --- |
| Scenario | MTS กรณี stock ยังพอ ไม่ควรสร้างเอกสารเพิ่ม |
| Role | Planner |
| Menu Path | Inventory > Replenishment / Forecasted |
| Pre-condition | สินค้าเดียวกับ MU06-01 แต่ stock เพียงพอ |
| Test Data | FG เดียวกันแต่เติม stock ให้ forecast ไม่ติดลบ |
| Expected Result | ระบบต้องไม่สร้าง MO ถ้า stock ยังพอ |
| Fix / Recovery | ถ้าเกิด MO ทั้งที่ stock พอ ให้ย้อนดู orderpoint min/max, manual replenish ที่ค้าง และ move ที่ยังไม่ done |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด product forecast หรือ replenishment row

2) ตรวจค่าคงเหลือและ forecast

3) ยืนยันว่าไม่มี action ให้เติมของ

4) ตรวจว่าไม่มี MO/RFQ ใหม่เกิดเพิ่ม

## MU06-03 - MTS ที่แตก child chain ไป Semi/Plastic/Pharma

| Case ID | MU06-03 |
| --- | --- |
| Scenario | MTS ที่แตก child chain ไป Semi/Plastic/Pharma |
| Role | Planner / Production |
| Menu Path | MO > Components / child MO / linked transfers |
| Pre-condition | ใช้สินค้า MTS ที่มี BOM หลายชั้น เช่น FG-PSS-TH-01005 |
| Test Data | Product = FG-PSS-TH-01005 |
| Expected Result | ทีมต้องเห็น chain จริงและ trace ได้ว่าของแต่ละชั้นถูกจัดหาด้วย flow แบบใด |
| Fix / Recovery | ถ้า chain ไม่ครบ ให้ตรวจ BOM level, route ของลูก และ stock availability ของแต่ละชั้น |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) Trigger replenishment ของ FG-PSS-TH-01005

2) เปิด MO แม่ที่ระบบสร้าง

3) ไล่ดู child requirements ว่ามีทั้ง FG ย่อย, semi plastic, solution pharma หรือไม่

4) เปิด transfer/MO ลูกที่ระบบสร้างต่อ

5) สรุปให้ได้ว่า chain นี้ผ่าน Plastic, Pharma และ Buy ตรงไหนบ้าง

# MU07 - ปิดงานผลิต / MO Backorder / Recovery

Objective: ให้ฝ่ายผลิตเข้าใจผลของการผลิตครบ, ผลิตไม่ครบ, ผลิตเกิน และการกู้ backorder หลังเลือกผิด
Coverage: workorder done, MO done, backorder ask, no backorder recovery

## MU07-01 - ปิด MO ได้ครบตามแผน

| Case ID | MU07-01 |
| --- | --- |
| Scenario | ปิด MO ได้ครบตามแผน |
| Role | Production User |
| Menu Path | Manufacturing > Work Orders / MO > Produce All |
| Pre-condition | มี MO ที่ raw materials พร้อมและ workorder พร้อมทำงาน |
| Test Data | MO ตัวอย่าง = GMP/MOPH/... หรือ GMP/MOPL/... |
| Expected Result | MO ปิด done ได้ใบเดียว ไม่มี backorder และ stock finished เพิ่มถูกต้อง |
| Fix / Recovery | ถ้า done ไม่ได้ ให้ตรวจ lot/serial, workorder state, raw move และ quantity produced |
| Current Status | Passed (DB11) |
| Evidence Note | มี MO done จริงหลายชุดใน full flow และ mold validation |
| Evidence Files | reports\db11_live_fullflow_20260330085840.json |

### Detailed Test Steps

1) เปิด Work Order หรือ MO

2) Start งานและบันทึก good qty ตามแผน

3) ใส่ consume ตามจริงถ้ามีขั้นตอน manual

4) กด Mark as Done / Validate

5) ตรวจ finished move และ stock ที่เพิ่มเข้า FG/Semi

## MU07-02 - ผลิตไม่ครบและเลือก Create Backorder

| Case ID | MU07-02 |
| --- | --- |
| Scenario | ผลิตไม่ครบและเลือก Create Backorder |
| Role | Production User / Planner |
| Menu Path | MO / Work Order > partial done |
| Pre-condition | มี MO ที่ตั้ง qty สูงกว่า output ที่จะผลิตจริง |
| Test Data | MO partial test |
| Expected Result | MO เดิม done ตาม qty จริง และมี backorder MO สำหรับยอดค้าง |
| Fix / Recovery | ถ้าไม่เกิด MO ใหม่ ให้ตรวจ backorder policy ของ operation type และ qty produced ว่ากรอกต่ำกว่าตามแผนจริง |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด MO หรือ Work Order

2) ผลิตจริงน้อยกว่าปริมาณแผน

3) กด Done/Validate

4) เมื่อ popup ถาม backorder ให้เลือก Create Backorder

5) เปิด MO เดิมและ MO backorder ใหม่เพื่อตรวจ remaining qty

## MU07-03 - ผลิตไม่ครบและกด No Backorder แล้วสร้างกลับภายหลัง

| Case ID | MU07-03 |
| --- | --- |
| Scenario | ผลิตไม่ครบและกด No Backorder แล้วสร้างกลับภายหลัง |
| Role | Production User / Planner |
| Menu Path | MO done > recovery button |
| Pre-condition | มี MO partial และ operation ตั้ง Create Backorder = Ask |
| Test Data | Partial MO เช่น MU07-02 แต่เลือก No Backorder |
| Expected Result | ระบบกู้ backorder ให้ได้จาก MO ใบเดิม และหลังสร้างแล้วปุ่ม recovery หาย |
| Fix / Recovery | ถ้าปุ่มไม่ขึ้น ให้ตรวจว่ามี qty ค้างจริงและยังไม่เคยสร้าง backorder มาก่อน |
| Current Status | Passed (UAT) |
| Evidence Note | ทดสอบจริงบน UAT: Manufacturing partial แล้วกด No Backorder จากนั้นสร้าง late backorder กลับได้ |
| Evidence Files | reports\late_backorder_recovery_uat_test_20260403_final.json |

### Detailed Test Steps

1) ทำ partial production

2) ตอน popup ให้เลือก No Backorder

3) เปิด MO ที่ done แล้วอีกครั้ง

4) ตรวจว่ามีปุ่ม Create Backorder บนฟอร์ม

5) กดปุ่มเพื่อสร้าง backorder ใหม่

6) เปิด MO backorder และตรวจ remaining qty

## MU07-04 - ผลิตเกินแผนและตรวจ actual component consumption

| Case ID | MU07-04 |
| --- | --- |
| Scenario | ผลิตเกินแผนและตรวจ actual component consumption |
| Role | Production User / Accounting Review |
| Menu Path | MO > Components / Costing |
| Pre-condition | มี MO ที่อนุญาตให้ผลิตเกินหรือปรับ quantity produced สูงกว่าแผนได้ |
| Test Data | MO over-production test |
| Expected Result | MO ต้องปิดได้ตาม policy และทีมต้อง trace actual usage เทียบกับ BOM ได้ |
| Fix / Recovery | ถ้าปิดไม่ได้ ให้ตรวจ setting overproduction/tolerance และ UoM rounding |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด MO

2) ใส่ quantity produced มากกว่า planned qty ตาม policy ที่อนุญาต

3) กด Done

4) เปิด component moves และ valuation/costing

5) เทียบ BOM theoretical กับ actual ที่ใช้จริง

# MU08 - Scrap / ของเหลือ / คลังลอย

Objective: ให้ทีมผลิตและคลังแยกกรณี scrap, reject และของเหลือกลับคลังได้
Coverage: scrap, leftover return, float stock handling

## MU08-01 - บันทึก Scrap ระหว่างการผลิต

| Case ID | MU08-01 |
| --- | --- |
| Scenario | บันทึก Scrap ระหว่างการผลิต |
| Role | Production User / Warehouse |
| Menu Path | Work Order / Inventory > Operations > Scrap |
| Pre-condition | มี WO/MO ที่อยู่ระหว่างหรือหลังการผลิต และมีของเสียจริงตาม test |
| Test Data | เลือก product/component ที่จะ scrap |
| Expected Result | qty ใน source location ลดลง, มีเอกสาร scrap, และ trace ย้อนหลังได้ว่า scrap จากงานไหน |
| Fix / Recovery | ถ้า stock ไม่ลด ให้ตรวจ source location และสถานะ scrap ว่า done หรือยัง |
| Current Status | Passed (DB11) |
| Evidence Note | มี scrap จริงจากงานผลิตและ trace เอกสาร scrap ได้ |
| Evidence Files | reports\db11_live_fullflow_20260330085840.json |

### Detailed Test Steps

1) เปิด Work Order หรือเมนู Scrap

2) เลือก Product และ Source Location ที่ถูกต้อง

3) ใส่ Qty ที่ scrap

4) Validate Scrap

5) กลับไปตรวจ stock card / product moves ของสินค้านั้น

## MU08-02 - คืนของเหลือจากคลังลอย / staging กลับ stock

| Case ID | MU08-02 |
| --- | --- |
| Scenario | คืนของเหลือจากคลังลอย / staging กลับ stock |
| Role | Warehouse / Production |
| Menu Path | Inventory > Transfers / MO leftover handling |
| Pre-condition | มีวัตถุดิบเหลือในคลังลอยหลังปิดงาน |
| Test Data | ใช้ component ที่ค้างใน GMP/Stock/คลังลอย หรือ staging |
| Expected Result | ของเหลือไม่ค้างในคลังลอยเกินจริง และ stock กลับเข้าคลังหลักอย่าง traceable |
| Fix / Recovery | ถ้าของเหลือหายจากระบบ ให้เทียบ quantity ใน location report กับ transfer history |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด location report ของคลังลอย

2) ระบุวัตถุดิบที่เหลือหลังจบงาน

3) สร้าง Internal Transfer คืนเข้าคลังหลักหรือ location ที่กำหนด

4) Validate transfer

5) ตรวจว่า stock move trace กลับไป location ที่ถูกต้อง

## MU08-03 - ของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้ามี setup by-product/reuse)

| Case ID | MU08-03 |
| --- | --- |
| Scenario | ของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ (ถ้ามี setup by-product/reuse) |
| Role | Production / Warehouse / Planner |
| Menu Path | MO > By-Product / Inventory moves |
| Pre-condition | มีสินค้า/ของเสียที่ตั้งให้รับกลับใช้ใหม่ได้ |
| Test Data | ตัวอย่างไม้แขวนเสื้อหรือ by-product ตาม setup จริง |
| Expected Result | ถ้ามี setup รองรับ ระบบต้อง trace ของเสียที่รับกลับเป็น stock ใหม่ได้ |
| Fix / Recovery | ถ้า flow นี้ยังไม่รองรับ ให้บันทึกเป็น gap และยืนยัน process manual ปัจจุบัน |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด MO ที่ควรมีของเสียรับกลับ

2) ตรวจว่ามี by-product หรือ scrap-to-stock flow หรือไม่

3) ปิดงานและดู stock move ของของเสียที่รับกลับ

4) ตรวจว่าของดังกล่าวถูกใช้เป็น RM ในรอบถัดไปได้หรือไม่

# MU09 - Mold / Workcenter / Shopfloor

Objective: ให้หัวหน้างานเข้าใจการ assign mold, workcenter และการบันทึกใน shopfloor
Coverage: mold matrix, parallel workorder, shopfloor logging

## MU09-01 - ระบบ assign mold และ workcenter อัตโนมัติ

| Case ID | MU09-01 |
| --- | --- |
| Scenario | ระบบ assign mold และ workcenter อัตโนมัติ |
| Role | Production Supervisor |
| Menu Path | MO > Work Orders / Work Center / Mold |
| Pre-condition | มีสินค้าที่ map mold/workcenter แล้ว เช่น SM-PLS-UP-01001 หรือ SM-JOI-PK-02001 |
| Test Data | ใช้สินค้าในกลุ่ม plastic ที่มี mold mapping |
| Expected Result | ระบบต้องเลือก machine/mold ที่เข้ากันได้ตาม matrix |
| Fix / Recovery | ถ้า mold ไม่ขึ้น ให้ตรวจ Compatible Machines, Mold Matrix และ Is Mold? |
| Current Status | Passed (DB11) |
| Evidence Note | ทดสอบจริง: ระบบ match mold/workcenter ให้อัตโนมัติในหลายเคส plastic production |
| Evidence Files | reports\db11_mold_validation_live_20260331022308.json |

### Detailed Test Steps

1) เปิด MO ของสินค้า plastic ที่มี mold mapping

2) เปิด Work Orders

3) ตรวจ Work Center ที่ระบบ assign มา

4) เปิดรายละเอียด WO และดู mold ที่ถูก assign

5) เทียบกับ matrix ว่าตรงกับที่ setup ไว้

## MU09-02 - Parallel workorder ต้องไม่ใช้ mold ซ้ำกัน

| Case ID | MU09-02 |
| --- | --- |
| Scenario | Parallel workorder ต้องไม่ใช้ mold ซ้ำกัน |
| Role | Production Supervisor |
| Menu Path | MO > Work Orders |
| Pre-condition | มี MO ที่แตก parallel WO บนหลายเครื่อง |
| Test Data | ใช้ MO plastic ที่มี parallel scenario |
| Expected Result | มี active WO เพียงตัวที่ถือ mold จริง และ sibling ที่เกินต้องไม่ใช้ mold ซ้ำ |
| Fix / Recovery | ถ้า mold ซ้ำ ให้ตรวจ custom guard และ workorder state/cancel logic |
| Current Status | Passed (DB11) |
| Evidence Note | ทดสอบจริง: parallel workorder ไม่ใช้ mold ซ้ำกันแล้ว โดย sibling ที่เกินถูก cancel |
| Evidence Files | reports\db11_mold_validation_live_20260331022308.json |

### Detailed Test Steps

1) เปิด MO ที่มีหลาย WO

2) ตรวจว่าแต่ละ WO active/cancel เป็นอย่างไร

3) ตรวจ mold บน WO แต่ละใบ

4) ยืนยันว่า mold เดียวกันไม่ถูก assign ให้สอง WO active พร้อมกัน

## MU09-03 - บันทึก good qty / reject / labor ผ่าน shopfloor

| Case ID | MU09-03 |
| --- | --- |
| Scenario | บันทึก good qty / reject / labor ผ่าน shopfloor |
| Role | Production User / Supervisor |
| Menu Path | GMP Shop Floor / Work Order tablet view |
| Pre-condition | มี WO ที่พร้อมเริ่มงานและมี operator ทดสอบ |
| Test Data | WO ฝั่ง plastic/pharma 1 ใบ |
| Expected Result | ผู้ใช้ปิดงานจาก shopfloor ได้ และข้อมูลผลผลิต/ของเสีย/เวลาไปโผล่บน WO และ MO ถูกต้อง |
| Fix / Recovery | ถ้าหน้าจอไม่รับค่า ให้ตรวจ WO state, permissions และ configuration ของ shopfloor console |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิดหน้าจอ Shop Floor หรือ Tablet view ของ WO

2) Start งาน

3) บันทึก good qty, reject qty และเวลาทำงานตามจริง

4) ถ้ามี mold/labor fields ให้กรอกตามหน้างาน

5) กด Done

6) กลับไปตรวจ MO cost/labor/mold postings

# MU10 - Reports / Stock Movement / BOM vs Actual / UoM

Objective: ให้ key user ตรวจรายงานการผลิต, stock movement, BOM vs actual และความถูกต้องของ UoM conversion ได้
Coverage: manufacturing reports, stock moves, BOM variance, UoM conversion

## MU10-01 - ดูรายงานการผลิตรายเดือน / ครึ่งปี

| Case ID | MU10-01 |
| --- | --- |
| Scenario | ดูรายงานการผลิตรายเดือน / ครึ่งปี |
| Role | Planner / Management |
| Menu Path | Manufacturing > Reporting > Manufacturing Orders / Pivot / Graph |
| Pre-condition | มีข้อมูล MO done ในระบบอย่างน้อย 1 เดือน |
| Test Data | กรอง state = Done, Finished Date ตามช่วงเวลา |
| Expected Result | ผู้ใช้ต้องดึงรายงานว่าผลิตอะไร เท่าไร ในแต่ละเดือนได้โดยไม่ต้อง query เพิ่ม |
| Fix / Recovery | ถ้าตัวเลขไม่ตรง ให้ตรวจ filter state/date และว่ารายงานใช้ planned qty หรือ qty produced จริง |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิดเมนู Manufacturing > Reporting > Manufacturing Orders

2) Filter State = Done

3) ใส่วันที่ตามช่วงที่ต้องการ เช่น 6 เดือนย้อนหลัง

4) เปลี่ยนเป็น Pivot

5) Group by Finished Date > Month และ Product

6) อ่านปริมาณผลิตรายเดือน และ export หากต้องใช้ต่อ

## MU10-02 - เช็ก Stock Movement ย้อนจาก MO ถึง transfer และสินค้า

| Case ID | MU10-02 |
| --- | --- |
| Scenario | เช็ก Stock Movement ย้อนจาก MO ถึง transfer และสินค้า |
| Role | Production / Warehouse / Accounting |
| Menu Path | MO > smart buttons / Inventory > Reporting > Product Moves |
| Pre-condition | มี MO done อย่างน้อย 1 ใบ |
| Test Data | MO ตัวอย่าง 1 ใบที่มี transfer และ finished goods |
| Expected Result | ทีมต้อง trace การเคลื่อนไหว stock จาก MO ไปถึง transfer/finished ได้ครบ |
| Fix / Recovery | ถ้า trace ไม่ครบ ให้ตรวจว่า move ไหนยัง draft/cancel หรือใช้คนละ warehouse/location |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด MO ที่ done แล้ว

2) เปิด smart button Moves / Transfers / Traceability ถ้ามี

3) ตรวจ raw move, finished move และ internal transfer ที่เกี่ยวข้อง

4) เปิด Product Moves ของ component และ FG เพื่อ trace ย้อน

5) สรุปให้ได้ว่าของเข้า/ออก location ไหนบ้าง

## MU10-03 - เทียบ BOM กับ actual consumption บน MO

| Case ID | MU10-03 |
| --- | --- |
| Scenario | เทียบ BOM กับ actual consumption บน MO |
| Role | Production / Accounting Review |
| Menu Path | MO > Components / Cost / Reporting |
| Pre-condition | มี MO done และมีการใช้วัตถุดิบจริง |
| Test Data | MO ที่มี actual ต่างจาก BOM ตาม test |
| Expected Result | ผู้ใช้ต้องตอบได้ว่าของจริงต่างจาก BOM ตรงไหน และ trace ผ่าน move line ได้ |
| Fix / Recovery | ถ้าอ่านไม่ออก ให้ export component moves และเทียบ UoM/rounding |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด MO ที่ done

2) เปิดแท็บ Components และอ่าน planned qty เทียบ done qty

3) ตรวจ stock moves จริงของ component

4) บันทึกว่ามี over/under consumption ตัวไหน

5) ถ้าระบบมี report cost/variance ให้เปิดประกอบ

## MU10-04 - ซื้อกับใช้คนละหน่วย แล้วระบบแปลง UoM ถูกต้อง

| Case ID | MU10-04 |
| --- | --- |
| Scenario | ซื้อกับใช้คนละหน่วย แล้วระบบแปลง UoM ถูกต้อง |
| Role | Purchase / Warehouse / Production |
| Menu Path | Product > UoM / PO / Receipt / MO Components |
| Pre-condition | มีสินค้าที่ตั้ง Purchase UoM ต่างจาก Stock UoM และอยู่ใน category เดียวกัน |
| Test Data | ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1 ถุง = 1000 Kg หรือ setup เทียบเท่าใน UAT |
| Expected Result | ระบบต้องรับของและตัดใช้ได้แม้หน่วยซื้อกับหน่วยใช้ต่างกัน ถ้า UoM อยู่ใน category เดียวกัน |
| Fix / Recovery | ถ้า convert ไม่ได้ ให้ตรวจว่า UoM อยู่คนละ category หรือ conversion factor ผิด |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิดสินค้าและตรวจ UoM กับ Purchase UoM

2) สร้าง PO ตาม Purchase UoM

3) รับของเข้า stock

4) เปิด On Hand ว่าระบบแปลงเป็น stock UoM ถูกหรือไม่

5) เปิด MO หรือ component move แล้วตรวจว่าระบบตัดใช้ด้วย stock UoM ได้หรือไม่

# MU11 - GMP Shop Floor - ทุก Scenario หน้างาน

Objective: ให้ operator และหัวหน้างานใช้ GMP Shop Floor ได้ครบตั้งแต่รับงาน, เริ่มงาน, บันทึก good/reject, หยุดงาน, ปิดงาน และตรวจผลย้อนหลัง
Coverage: queue, start, pause, continue, good qty, reject qty, scrap link, labor time, งาน cancel/done, handover ระหว่างแผนก

## MU11-01 - เปิดคิวงานใน GMP Shop Floor และเลือกงานของแผนกตัวเอง

| Case ID | MU11-01 |
| --- | --- |
| Scenario | เปิดคิวงานใน GMP Shop Floor และเลือกงานของแผนกตัวเอง |
| Role | Operator / Supervisor |
| Menu Path | Manufacturing > GMP Shop Floor |
| Pre-condition | มี Work Order ในสถานะ Ready หรือ In Progress อย่างน้อย 1 ใบของแผนก Plastic หรือ Pharma |
| Test Data | เลือก WO ที่มีเลขอ้างอิงชัดเจน และรู้แผนกปลายทาง |
| Expected Result | ผู้ใช้ต้องเลือกงานของตัวเองได้ถูก และอ่านข้อมูลสำคัญจากหน้าจอ Shop Floor ได้ก่อนเริ่มงาน |
| Fix / Recovery | ถ้าไม่เห็นงาน ให้ตรวจ WO state, work center assignment, permission ของ user และว่ามีการ cancel/done ไปแล้วหรือไม่ |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิดเมนู GMP Shop Floor

2) ดูรายการงานทั้งหมดใน queue

3) Filter หรือเลือกเฉพาะงานของแผนกตัวเอง

4) เปิดการ์ดงานหรือบรรทัดงานที่ต้องทำ

5) ตรวจข้อมูลหลักก่อนเริ่ม เช่น Product, Operation, Work Center, Planned Qty, Mold/Employee ถ้ามี

## MU11-02 - เริ่มงาน, หยุดพัก, กลับมาทำต่อ บน Shop Floor

| Case ID | MU11-02 |
| --- | --- |
| Scenario | เริ่มงาน, หยุดพัก, กลับมาทำต่อ บน Shop Floor |
| Role | Operator |
| Menu Path | GMP Shop Floor > Work Order |
| Pre-condition | มี WO ที่พร้อมเริ่มงานจริง |
| Test Data | WO 1 ใบสำหรับทดสอบ start/pause/resume |
| Expected Result | ระบบต้องเก็บเวลาทำงานได้ต่อเนื่อง และ operator สามารถพัก/กลับมาทำต่อโดยไม่ทำให้ quantity หรือเวลาเพี้ยน |
| Fix / Recovery | ถ้าปุ่มไม่ขึ้นหรือเวลานับผิด ให้ตรวจสิทธิ์ user, state ของ WO และ console/workcenter setup |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด WO จาก Shop Floor

2) กด Start

3) ตรวจว่าเวลาทำงานเริ่มนับหรือ state เปลี่ยนเป็น In Progress

4) กด Pause/Hold ถ้าหน้าจอมี

5) ตรวจว่าระบบหยุดเวลาหรือเก็บสถานะพักงาน

6) กด Resume หรือ Start ต่ออีกครั้ง

7) ตรวจว่าเวลารวมยังต่อเนื่องและไม่สร้างงานซ้ำ

## MU11-03 - บันทึก Good Qty, Reject Qty และปิด Operation จาก Shop Floor

| Case ID | MU11-03 |
| --- | --- |
| Scenario | บันทึก Good Qty, Reject Qty และปิด Operation จาก Shop Floor |
| Role | Operator / Supervisor |
| Menu Path | GMP Shop Floor > Work Order > Done |
| Pre-condition | มี WO ที่พร้อมกรอกผลผลิตและมีของเสียตัวอย่างสำหรับทดสอบ |
| Test Data | Good Qty ตามจริง + Reject Qty อย่างน้อย 1 หน่วย |
| Expected Result | WO ต้องปิดได้, qty ดี/เสียต้องถูกบันทึก และไปสะท้อนใน MO หรือ scrap flow ตามที่ระบบออกแบบไว้ |
| Fix / Recovery | ถ้าตัวเลขไม่ตรง ให้ตรวจหน่วยนับ, rounding, lot/serial และว่าผู้ใช้กรอก good/reject สลับช่องหรือไม่ |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด WO บน Shop Floor

2) กรอก Good Qty ตามที่ผลิตได้จริง

3) กรอก Reject หรือ Scrap Qty ถ้ามีช่องให้กรอก

4) ตรวจค่า Remaining Qty/Completion % ถ้ามี

5) กด Done/Close Operation

6) กลับไปดู WO และ MO ว่าระบบบันทึกผลผลิต/ของเสียถูกต้อง

## MU11-04 - Shop Floor ฝั่ง Plastic ที่มี Mold และ Workcenter

| Case ID | MU11-04 |
| --- | --- |
| Scenario | Shop Floor ฝั่ง Plastic ที่มี Mold และ Workcenter |
| Role | Operator Plastic / Supervisor |
| Menu Path | GMP Shop Floor > Plastic Work Order |
| Pre-condition | มี WO พลาสติกที่ map mold/workcenter แล้ว |
| Test Data | ใช้ WO ของสินค้า plastic ที่มี mold mapping จริง |
| Expected Result | ระบบต้องแสดง workcenter/mold ถูกตัว และเมื่อปิดงานแล้วข้อมูล mold/labor/output ต้องตามไปที่ WO/MO |
| Fix / Recovery | ถ้า mold ไม่ขึ้น ให้ตรวจ matrix, compatible machine, is_mold และ workcenter ที่ assign |
| Current Status | Passed (UAT) |
| Evidence Note | ทดสอบจริงบน GMP Shop Floor ฝั่ง Plastic ที่มี mold/workcenter พร้อมภาพ UI จริง |
| Evidence Files | reports\mold_shopfloor_uat_test_20260406.json |

### Detailed Test Steps

1) เปิด WO ฝั่ง Plastic จาก Shop Floor

2) ตรวจ Work Center และ Mold ที่ระบบเลือกให้

3) Start งาน

4) บันทึก Good Qty ตามจริง

5) Done งาน

6) กลับไปดู WO detail เพื่อยืนยัน mold, labor และ output

## MU11-05 - งานที่ Done หรือ Cancel แล้วต้องไม่ให้ operator กดซ้ำ

| Case ID | MU11-05 |
| --- | --- |
| Scenario | งานที่ Done หรือ Cancel แล้วต้องไม่ให้ operator กดซ้ำ |
| Role | Supervisor / IT Review |
| Menu Path | GMP Shop Floor / Work Order |
| Pre-condition | มี WO done และ WO cancel อย่างน้อยอย่างละ 1 ใบ |
| Test Data | ใช้เอกสารจริงที่ปิดงานหรือยกเลิกแล้ว |
| Expected Result | งาน done/cancel ต้องไม่ถูกใช้งานซ้ำ และ queue หน้างานต้องสะอาดพอให้ operator ไม่กดผิด |
| Fix / Recovery | ถ้ายังเห็นหรือกดได้ ให้ตรวจ state filter ของ queue และ custom guard ฝั่ง shop floor |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด queue ใน Shop Floor

2) ค้นหา WO ที่ done แล้ว

3) ยืนยันว่าไม่ควรกดเริ่ม/ปิดซ้ำได้

4) ค้นหา WO ที่ cancel แล้ว

5) ยืนยันว่าไม่ควรแสดงให้ operator ทำงานต่อ หรือถ้าแสดงต้องไม่ให้บันทึก qty

# MU12 - ปิด MO ไปแล้ว แก้ไขยังไง / Unbuild / Reverse Flow

Objective: ให้ทีมรู้แนวทางแก้ไขเมื่อ MO ถูกปิดไปแล้วแต่ข้อมูลหรือผลผลิตผิด โดยแยกว่าเคสไหนใช้ Unbuild, เคสไหนใช้ปรับสต็อก, และเคสไหนต้องสร้างเอกสารใหม่
Coverage: MO done correction, unbuild, reverse moves, stock adjustment, re-open strategy

## MU12-01 - ปิด MO แล้วจำนวน FG ผิด ต้องแก้ด้วย Unbuild

| Case ID | MU12-01 |
| --- | --- |
| Scenario | ปิด MO แล้วจำนวน FG ผิด ต้องแก้ด้วย Unbuild |
| Role | Production / Accounting Review |
| Menu Path | Manufacturing > Operations > Unbuild Orders |
| Pre-condition | มี MO done และ FG ยังอยู่ใน stock/ยังไม่ได้ขายหรือใช้ต่อ |
| Test Data | เลือก MO ที่ปิดแล้วและ FG ยังย้อนกลับได้จริง |
| Expected Result | ถ้า FG ยังไม่ถูกใช้ต่อ ระบบต้อง unbuild ได้ และ trace ย้อนกลับไป component ได้ |
| Fix / Recovery | ถ้า unbuild ไม่ได้ ให้ตรวจว่ามี FG on hand จริงหรือไม่, lot/location ถูกหรือไม่ และเอกสารถูกใช้ downstream ไปแล้วหรือยัง |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด MO ที่ done แล้ว

2) ตรวจว่าของสำเร็จรูปยังอยู่ใน stock location ที่ระบบหาเจอ

3) ไปเมนู Unbuild Orders

4) กด New แล้วเลือก Product, Quantity, MO ต้นทาง และ Location

5) Confirm/Validate Unbuild

6) กลับไปดู stock move ว่า FG ถูกดึงออก และ components ถูกคืนกลับตาม logic ระบบ

## MU12-02 - ปิด MO แล้วใช้ component จริงผิด แต่ FG ถูกแล้ว

| Case ID | MU12-02 |
| --- | --- |
| Scenario | ปิด MO แล้วใช้ component จริงผิด แต่ FG ถูกแล้ว |
| Role | Production / Warehouse / Accounting |
| Menu Path | MO done > Product Moves / Inventory Adjustment or Scrap/Return |
| Pre-condition | มี MO done ที่ finished goods ถูกต้อง แต่ component issue ไม่ตรงของจริง |
| Test Data | MO ตัวอย่างที่ actual consumption ต่างจาก BOM |
| Expected Result | ทีมต้องเลือกวิธีแก้ที่ไม่ทำให้ finished goods พัง และ stock ต้องกลับมาตรงความจริงพร้อมมีร่องรอย audit |
| Fix / Recovery | ถ้าทีมสับสนว่าใช้ Unbuild หรือ adjustment ให้ใช้หลักว่า FG ถูกต้องแล้วไม่ควร unbuild ทั้งใบ |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด MO ที่ done แล้ว

2) ตรวจ component moves ที่ใช้จริงเทียบกับของจริงหน้างาน

3) แยกให้ได้ว่าผิดเพราะ issue น้อยเกิน, มากเกิน หรือหยิบผิดตัว

4) ถ้าน้อยเกินให้ทำ stock adjustment/issue เพิ่มตาม policy

5) ถ้ามากเกินให้ทำ return to stock หรือ adjustment กลับตาม policy

6) ใส่ note อ้างอิงเลข MO ทุกครั้ง

## MU12-03 - ปิด MO แล้วพบว่าควรเหลือ backorder แต่ user กดจบไปแล้ว

| Case ID | MU12-03 |
| --- | --- |
| Scenario | ปิด MO แล้วพบว่าควรเหลือ backorder แต่ user กดจบไปแล้ว |
| Role | Production / Planner |
| Menu Path | MO done > Create Backorder / New MO |
| Pre-condition | มี MO done แบบ partial และ operation type ตั้ง Ask Backorder |
| Test Data | ใช้ MO partial ที่กด No Backorder ไปแล้ว |
| Expected Result | ทีมต้องรู้ว่าถ้ากู้ backorder ได้ให้กู้จากใบเดิมก่อน และถ้ากู้ไม่ได้ต้องแตกเอกสารใหม่อย่าง traceable |
| Fix / Recovery | ถ้าปุ่มไม่ขึ้น ให้ตรวจเงื่อนไข remaining qty, policy Ask Backorder และว่ามี backorder ไปแล้วหรือไม่ |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด MO ที่ done แล้ว

2) ตรวจว่ามี remaining qty ที่ควรผลิตต่อจริง

3) ถ้ามีปุ่ม Create Backorder ให้กดสร้าง backorder

4) ถ้าไม่มีปุ่ม ให้ประเมินว่าต้องสร้าง MO ใหม่/manual continuation ตาม policy

5) บันทึก origin และอธิบายในหมายเหตุว่ามาจาก MO ใบเดิม

## MU12-04 - ปิด MO แล้วโพสต์บัญชีไปแล้ว ควรประสานยังไง

| Case ID | MU12-04 |
| --- | --- |
| Scenario | ปิด MO แล้วโพสต์บัญชีไปแล้ว ควรประสานยังไง |
| Role | Production / Accounting |
| Menu Path | MO > Valuation / Journal Entries |
| Pre-condition | มี MO done และเกิด valuation/journal แล้ว |
| Test Data | เลือก MO ที่มี stock valuation เกิดแล้ว |
| Expected Result | การแก้หลังปิด MO ต้องไม่ทำแบบเงียบ ๆ ถ้ามีผลกับบัญชี และต้องมีร่องรอยให้ทีมบัญชีตรวจย้อนหลังได้ |
| Fix / Recovery | ถ้าไม่แน่ใจว่ากระทบบัญชีหรือไม่ ให้เช็ก valuation layer/journal ก่อนทุกครั้ง |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด MO แล้วดู smart button ต้นทุน/valuation/journal ถ้ามี

2) ตรวจว่าเอกสารบัญชีถูกสร้างไปแล้วหรือยัง

3) ก่อนแก้ stock หรือ unbuild ให้ประสานฝ่ายบัญชีเพื่อยืนยันแนวทาง

4) หลังแก้ไข ให้กลับมาตรวจ stock และ valuation อีกครั้ง

5) บันทึกเหตุผลการแก้ใน chatter หรือเอกสารกำกับ

# MU13 - UoM - เปลี่ยนหน่วยซื้อ / หน่วยใช้ / หน่วยใน BoM

Objective: ให้ผู้ใช้เข้าใจทั้งการเปลี่ยน UoM แบบ manual ที่เอกสารซื้อ, การตั้ง default ให้ดึงอัตโนมัติ และการเปลี่ยน UoM ใน BOM ที่ต้องสะท้อนลง MO/เอกสารเบิก
Coverage: purchase uom manual, purchase uom auto default, bom uom conversion

## MU13-01 - เปลี่ยนหน่วยซื้อแบบ Manual บน PR/PO Order Line

| Case ID | MU13-01 |
| --- | --- |
| Scenario | เปลี่ยนหน่วยซื้อแบบ Manual บน PR/PO Order Line |
| Role | Purchase User |
| Menu Path | Purchase > PR/PO > Order Lines |
| Pre-condition | มีสินค้าในระบบและ user มีสิทธิ์แก้ UoM บน order line |
| Test Data | เลือกสินค้าที่มีหลายหน่วยซื้อใน UoM category เดียวกัน |
| Expected Result | ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนหน่วยซื้อได้เองที่บรรทัดเอกสาร และระบบต้องเก็บหน่วยนั้นให้กับเอกสารซื้อใบนั้น |
| Fix / Recovery | ถ้าเลือกหน่วยไม่ได้ ให้ตรวจว่า UoM อยู่ category เดียวกันหรือสิทธิ์ field ถูกจำกัด |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด PR หรือ PO

2) ไปที่ Order Lines

3) เลือก Product ที่ต้องการซื้อ

4) ไปที่คอลัมน์ UoM / Unit of Measure

5) เปลี่ยนเป็นหน่วยที่ต้องการด้วยมือ

6) ตรวจ Quantity และราคาอีกครั้งว่าถูกตามหน่วยใหม่

7) Save เอกสาร

## MU13-02 - เปลี่ยนหน่วยซื้อให้ดึงอัตโนมัติจาก Product Master

| Case ID | MU13-02 |
| --- | --- |
| Scenario | เปลี่ยนหน่วยซื้อให้ดึงอัตโนมัติจาก Product Master |
| Role | Purchase Master Data / Buyer |
| Menu Path | Inventory > Product Master > Purchase tab > Vendors/Purchase Unit |
| Pre-condition | มีสินค้าและ vendor line บนสินค้า |
| Test Data | เลือกสินค้าที่ต้องการให้ PO ดึง UoM ใหม่อัตโนมัติ |
| Expected Result | เมื่อ master data ถูกตั้งแล้ว เอกสารซื้อใหม่ต้อง default หน่วยซื้อให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องแก้ทุกครั้ง |
| Fix / Recovery | ถ้า UoM ไม่ดึงตาม ให้ตรวจ vendor line sequence, company, purchase UoM และ cache ของ form |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด Inventory > Products > Products

2) เปิดสินค้าที่ต้องการ

3) ไปที่แท็บ Purchase

4) แก้ Vendor line หรือ Purchase Unit ให้เป็นหน่วยที่ต้องการ

5) Save

6) กลับไปสร้าง PR/PO ใหม่

7) เลือก Product เดิม

8) ตรวจว่า UoM บน order line เปลี่ยนตาม master อัตโนมัติ

## MU13-03 - เปลี่ยน UoM บน BOM แล้วให้ MO และเอกสารเบิกเปลี่ยนอัตโนมัติ

| Case ID | MU13-03 |
| --- | --- |
| Scenario | เปลี่ยน UoM บน BOM แล้วให้ MO และเอกสารเบิกเปลี่ยนอัตโนมัติ |
| Role | Manufacturing Master Data / Planner |
| Menu Path | Manufacturing > Products > Bills of Materials |
| Pre-condition | มี BOM ที่ใช้จริงและ component มี UoM หลายหน่วยใน category เดียวกัน |
| Test Data | เลือก BOM ที่ต้องการแก้ component UoM |
| Expected Result | เมื่อ BOM เปลี่ยน UoM แล้ว MO ใหม่ต้องสะท้อนหน่วยใหม่อัตโนมัติ และเอกสารเบิก/consume ต้องใช้หน่วยเดียวกับ BOM |
| Fix / Recovery | ถ้า MO ยังใช้หน่วยเดิม ให้ตรวจว่าเปิด MO ใหม่จริง, BOM version ถูกต้อง และ UoM อยู่ category เดียวกัน |
| Current Status | Not closed (-) |
| Evidence Note | ยังไม่มีหลักฐานการ rerun แบบ step-by-step พร้อมภาพจริงในชุด evidence ปัจจุบัน |
| Evidence Files | - |

### Detailed Test Steps

1) เปิด Manufacturing > Products > Bills of Materials

2) เลือก BOM ที่ต้องการ

3) ไปที่ Components

4) เลือก component ที่ต้องการเปลี่ยนหน่วย

5) เปลี่ยน UoM เป็นหน่วยที่ต้องการ

6) Save BOM

7) ไปที่ Manufacturing Orders

8) กด New และเลือก BOM เดิม

9) Confirm MO

10) เปิด Components/Raw Moves

11) ตรวจว่าระบบใช้ UoM ใหม่ตามที่ตั้งไว้ และเอกสารเบิกใช้หน่วยนี้ตาม BOM

# MU14 - Mold / GMP Shop Floor / Recovery

Objective: ทดสอบการแสดงผล mold บน card, การเปลี่ยน mold, warning เมื่อ mold เต็ม, reset life และ breakdown path
Coverage: shop floor mold UI, full mold warning, continue anyway, change mold, reset life, breakdown, queue behavior

## MU14-01 - Card shows mold name and shot counter

| Case ID | MU14-01 |
| --- | --- |
| Scenario | Card shows mold name and shot counter |
| Role | Operator / Supervisor |
| Menu Path | Manufacturing > GMP Shop Floor |
| Pre-condition | มี WO ฝั่ง plastic ที่มี mold mapping |
| Test Data | MO GMP/MOPL/00012 / WO 364 |
| Expected Result | card แสดง mold และ shot counter ได้ |
| Fix / Recovery | ถ้าไม่ขึ้นให้ตรวจ workcenter, mold mapping และ flag show mold UI |
| Current Status | Passed (UAT) |
| Evidence Note | Card แสดง mold name และ shot counter |
| Evidence Files | reports\mold_shopfloor_uat_test_20260406.json reports/mold_shopfloor_uat_20260406_images/02_mold_card.png |

### Detailed Test Steps

1) เปิด GMP Shop Floor

2) เลือกการ์ด WO ฝั่ง plastic

3) ตรวจชื่อ mold และจำนวน shots ที่แสดงบน card

### Screenshot Evidence

02_mold_card.png

## MU14-02 - Change mold from card before start

| Case ID | MU14-02 |
| --- | --- |
| Scenario | Change mold from card before start |
| Role | Operator |
| Menu Path | GMP Shop Floor > Mold button |
| Pre-condition | มี mold สำรองที่ compatible |
| Test Data | WO 364, mold 650 |
| Expected Result | card อัปเดต mold ใหม่และ backend เปลี่ยนจริง |
| Fix / Recovery | ถ้าเลือกไม่ได้ให้ตรวจ compatible molds |
| Current Status | Passed (UAT) |
| Evidence Note | เปลี่ยน mold จาก card ได้จริงและ backend update |
| Evidence Files | reports\mold_shopfloor_uat_test_20260406.json reports/mold_shopfloor_uat_20260406_images/06_change_mold_dialog.png reports/mold_shopfloor_uat_20260406_images/07_change_mold_result.png |

### Detailed Test Steps

1) เปิด card

2) กดปุ่ม Mold

3) เลือก mold สำรอง

4) ตรวจ card หลังเปลี่ยน

### Screenshot Evidence

06_change_mold_dialog.png

07_change_mold_result.png

## MU14-03 - Full mold warning with Continue Anyway

| Case ID | MU14-03 |
| --- | --- |
| Scenario | Full mold warning with Continue Anyway |
| Role | Operator |
| Menu Path | GMP Shop Floor > Start |
| Pre-condition | mold life เต็ม |
| Test Data | MO GMP/MOPL/00011 / WO 363 / mold 590 |
| Expected Result | ระบบเตือนแต่ไม่ block และเริ่มงานได้ |
| Fix / Recovery | ถ้าไม่เตือนให้ตรวจ mold life limit/current |
| Current Status | Passed (UAT) |
| Evidence Note | mold เต็มแล้วระบบขึ้น warning และกด Continue Anyway ได้ |
| Evidence Files | reports\mold_shopfloor_uat_test_20260406.json reports/mold_shopfloor_uat_20260406_images/03_full_mold_warning.png reports/mold_shopfloor_uat_20260406_images/04_continue_anyway_started.png |

### Detailed Test Steps

1) เปิด WO ที่ mold life เต็ม

2) กด Start

3) ตรวจ popup warning

4) กด Continue Anyway

### Screenshot Evidence

03_full_mold_warning.png

04_continue_anyway_started.png

## MU14-04 - Full mold warning with Change Mold then Start

| Case ID | MU14-04 |
| --- | --- |
| Scenario | Full mold warning with Change Mold then Start |
| Role | Operator |
| Menu Path | GMP Shop Floor > Start > Change Mold |
| Pre-condition | mold life เต็มและมี mold สำรอง |
| Test Data | WO 364 |
| Expected Result | เปลี่ยน mold แล้วเริ่มงานต่อได้ |
| Fix / Recovery | ถ้า warning ยังวนซ้ำให้ตรวจ mold current/limit ของ mold ใหม่ |
| Current Status | Passed (UAT) |
| Evidence Note | เปลี่ยน mold จาก warning flow แล้ว start งานต่อได้ |
| Evidence Files | reports\mold_shopfloor_uat_test_20260406.json reports/mold_shopfloor_uat_20260406_images/08_change_from_warning_result.png reports/mold_shopfloor_uat_20260406_images/09_changed_mold_started.png |

### Detailed Test Steps

1) กด Start

2) ใน popup เลือก Change Mold

3) เลือก mold สำรอง

4) กด Start ต่อ

### Screenshot Evidence

08_change_from_warning_result.png

09_changed_mold_started.png

## MU14-05 - Reset mold life after maintenance

| Case ID | MU14-05 |
| --- | --- |
| Scenario | Reset mold life after maintenance |
| Role | Supervisor / Maintenance |
| Menu Path | Manufacturing > Configuration > Work Centers |
| Pre-condition | mold มี current shots ไม่เป็นศูนย์ |
| Test Data | mold 590 |
| Expected Result | shots ถูก reset เป็น 0 |
| Fix / Recovery | ถ้า reset ไม่ได้ให้ตรวจสิทธิ์และปุ่ม action |
| Current Status | Passed (UAT) |
| Evidence Note | Reset mold life ใช้งานได้จริง |
| Evidence Files | reports\mold_shopfloor_uat_test_20260406.json reports/mold_shopfloor_uat_20260406_images/10_reset_life_result.png |

### Detailed Test Steps

1) เปิด form ของ mold

2) กด Reset Life

3) ยืนยันการ reset

4) ตรวจ current shots

### Screenshot Evidence

10_reset_life_result.png

## MU14-06 - Breakdown recovery path

| Case ID | MU14-06 |
| --- | --- |
| Scenario | Breakdown recovery path |
| Role | Operator / Supervisor |
| Menu Path | GMP Shop Floor > More > Report Issue |
| Pre-condition | มีงานที่กำลังทำบน shop floor |
| Test Data | More menu |
| Expected Result | มีทางเข้ารายงานปัญหาและใช้หยุด/recover งานต่อได้ |
| Fix / Recovery | ถ้าเมนูไม่ขึ้นให้ตรวจ custom menu/action |
| Current Status | Passed with note (UAT) |
| Evidence Note | breakdown recovery path ใช้งานได้ผ่าน More > Report Issue แต่ยังไม่มีปุ่ม breakdown เฉพาะบน card |
| Evidence Files | reports\mold_shopfloor_uat_test_20260406.json reports/mold_shopfloor_uat_20260406_images/11_more_menu_report_issue.png |

### Detailed Test Steps

1) เปิด card งาน

2) เปิดเมนู More

3) กด Report Issue

4) ใช้เป็น entry point สำหรับ breakdown handling

### Screenshot Evidence

11_more_menu_report_issue.png

## MU14-07 - Done/Cancel workorders do not reappear as active queue items

| Case ID | MU14-07 |
| --- | --- |
| Scenario | Done/Cancel workorders do not reappear as active queue items |
| Role | Supervisor / IT |
| Menu Path | GMP Shop Floor |
| Pre-condition | ต้องมี sample sibling done/cancel บน queue เดียวกัน |
| Test Data | parallel sibling WO |
| Expected Result | queue แสดงเฉพาะงานที่ active |
| Fix / Recovery | ถ้ายังเห็นงาน done/cancel ให้ตรวจ queue filter/guard |
| Current Status | Not closed (UAT) |
| Evidence Note | ยังไม่มี sample ที่เหมาะสมพอใน UAT สำหรับ sign-off done/cancel sibling behavior end-to-end ผ่าน UI |
| Evidence Files | reports\mold_shopfloor_uat_test_20260406.json |

### Detailed Test Steps

1) เตรียม sample queue

2) ตรวจว่า done/cancel ไม่กลับมา active